پروژه مای نیافام

توضیحات کلی

اولین مورد که لازم به ذکر هست اینکه این پروژه OnePageDesign نمی باشد و با کلیک روی هر آیتم منو صفحه عوض می شود.

برای قسمت لاگین نرم افزار لازم نیست کار خاصی انجام بدهیم و میتوانیم از همان لاگین خود پرتال و کد خود آن استفاده کنیم

برای قسمت فرم ها اگر نتوانستیم از ui صفحه فرم استفاده کنیم مجبور میشویم که از خود api مربوط به فرم استفاده کنیم.

برای قسمت های لیست تیکت ها و بایگانی هم میتوانیم از کوئری و کد تکرارشونده مانند تمامی بخش هایی که تا به امروز افزونه کرده ایم استفاده کنیم.

بابت صفحه جزئیات تیکت هم مانند صفحات دیگر افزونه میتوانیم استفاده کنیم

برای قسمت خام پروژه میتوانیم از پیاده سازی لوکال استفاده نماییم ولی برای قسمت هایی مثل لاگین لازم نیست داخل لوکال پیاده شود.

از تکنولوژی jquery به همراه افزونه ساز خود cms استفاده میکنیم.

لیست کارهای جاری

- ساخت ساختار اولیه پروژه در لوکال

- آپلود ساختار اولیه در مای نیافام

- درست کردن صفحات عضویت و لاگین بر اساس ظاهری که برای مای نیافام داریم

- ساخت فرم تیکتینگ براساس نیاز ها

- بررسی اینکه میتوانیم از فرم ساز استفاده کنیم یا از api فرم ساز

- ساخت استاتیک صفحه لیست تیکت ها

- افزونه کردن صفحه لیست تیکت ها

- ساخت استاتیک صفحه محتوای تیکت

- افزونه سازی صفحه محتوای تیکت